Risk Assessment  
risk-assessment-v0.1

Μέλη Ομάδας

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Μητρώου | Έτος Σπουδών |
| Μαμασούλας Παναγιώτης | 1054309 | 5ο |
| Παπαδόπουλος Λάμπρος | 1054433 | 5ο |
| Σκόνδρας Ηλίας | 1052513 | 4ο |
| Τσιμπούκης Σπύρος | 1058123 | 5ο |

Ρόλοι Μελών Ομάδας στο κείμενο

|  |  |
| --- | --- |
| Τμήμα | Περιγραφή πιθανών κινδύνων αλλά και λύσεις τους |
| Editor | Παπαδόπουλος Λάμπρος |
| Contributor | Μαμασούλας Παναγιώτης, Τσιμπούκης Σπύρος |

Περιγραφήπιθανών κινδύνων αλλά και λύσεις τους

1. Τμήματα του λογισμικού δεν λειτουργούν σωστά  
   Αφιέρωση προγραμματιστικού χρόνο για τη συγγραφή αυτοματοποιημένων ελέγχων σε κάθε τμήμα της εφαρμογής.
2. Τμήματα του λογισμικού δεν μπορούν να υλοποιηθούν  
   Συχνές συναντήσεις ομάδας για τον έλεγχο της πορείας της εφαρμογής.
3. Κακογραμμένος κώδικας ο οποίος δεν μπορεί να συντηρηθεί  
   Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο γιατί από την σχολή έχουμε μάθει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και το πως να γράφουμε ποιοτικό κώδικα.
4. Δεν μπορούμε να προλάβουμε ορισμένα deadlines και την ημερομηνία παράδοσης της εφαρμογής  
   Αυστηρή τήρηση των deadlines και χρονοπρογραμματισμού. Επίσης αναφέρουμε αναλυτικά την πρόοδο της εφαρμογής στις συναντήσεις μας.
5. Λανθασμένος προγραμματισμός  
   Αναφορά του θέματος στις συναντήσεις και ενημέρωση χρονοπρογραμματισμού.
6. Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή που επηρεάζουν τα deadlines  
   Αναφορά του θέματος στις συναντήσεις και ορισμός νέων deadlines καθώς και νέος καταμερισμός εργασίας.
7. Ακύρωση του project από την εταιρία  
   Υπογραφή των απαραίτητων συμφωνητικών και αποζημιώσεων στην περίπτωση που η ακύρωση του project αφορά τις απολαβές μας ως ομάδα.
8. Η εφαρμογή είναι δύσχρηστη  
   Συχνή επικοινωνία με πιθανούς πελάτες για feedback.
9. Οι πελάτες ζητούν νέες δυνατότητες στην εφαρμογή  
   Κοστολόγηση και ενημέρωση πελατών για την υλοποίηση των δυνατοτήτων εφόσον είναι δυνατή.
10. Χάσιμο ευαίσθητων δεδομένων  
    Εφόσον για το hosting της εφαρμογής δεν είμαστε υπεύθυνη εμείς ως εταιρία, αλλά ο πελάτης ο οποίος επιλέγει την ασφάλεια και την βάση δεδομένων, σύναψη των απαραίτητων συμφωνητικών που μας απαλλάσσουν από ευθύνες.
11. Τα χρήματα δεν επαρκούν για την υλοποίηση της εφαρμογής από την άποψη της αγοράς εξοπλισμού  
    Προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση κόστους και ενημερώνουμε την εταιρία για τυχόν νέες ανάγκες.